ЗАДАНИЕ 6

Программа измерений проекта "Разработка учебного пособия по 'Облачным вычислениям'

Выполнили студенты ВВГУ:
Ковалев Михаил
Ганхуяг Саруул
Тимофеев Всеволод

Шуберт Олег

Никулин Эрик

Проверил: преподаватель Гриняк В.М.

1. Цель программы измерений

Основной целью данной программы измерений является количественная оценка влияния введенных стандартов кодирования и оформления на эффективность процесса разработки и качество итогового продукта. Измерения позволят:
· Объективно оценить прогресс в соблюдении стандартов.
· Выявить узкие места в процессе подготовки материалов.
· Обосновать целесообразность использования стандартов для повышения качества.

2. Методология GQ(I)M

Для разработки системы метрик мы используем методологию GQ(I)M (Goal-Question-Indicator-Metric). Мы определим цели, сформулируем вопросы, ответы на которые помогут понять достижение целей, и выберем метрики для формирования наглядных индикаторов.

2.1. Цель 1: Повышение эффективности процесса проверки (инспекции) кода и текста пособия

Стратегическая цель: Сократить время, затрачиваемое преподавателем на проверку работ, за счет повышения читаемости и стандартизации материалов.

Вопросы:

1. Какова скорость проверки одной работы (страницы/модуля)?
2. Снижается ли количество замечаний, связанных с оформлением (несоответствие чек-листам), от версии к версии?

Метрики и индикаторы:

Метрика 1.1: Скорость инспектирования (Inspection Rate - IR)

· Объект измерения: Процесс проверки работы преподавателем.
· Атрибут: Скорость проверки.
· Формула: IR = Размер работы / Время проверки
· Размер работы: Для кода можно измерять в LOC (строки кода), для текста пособия — в страницах.
· Время проверки: Время (в минутах или часах), затраченное преподавателем на проверку одной работы.
· Единица измерения: LOC/час или страницы/час.
· Индикатор (Progress): График, показывающий изменение IR для каждой последующей сданной работы (лабораторной, главы). Мы ожидаем, что по мере привыкания авторов к стандартам, скорость проверки будет расти, так как проверяющему не придется отвлекаться на исправление стилистических и оформительских ошибок.

Метрика 1.2: Плотность дефектов оформления (Inspection Fault Density - IFD)

· Объект измерения: Инспекция (проверка) работы.
· Атрибут: Количество ошибок, связанных с нарушением стандартов (пункты из чек-листов в Задании 5).
· Формула: IFD_style = (Количество замечаний по оформлению) / Размер работы
· Количество замечаний по оформлению: Например, "магическое число", неверный отступ, отсутствие подписи рисунка и т.д.
· Размер работы: LOC для кода, страницы для пособия.
· Единица измерения: Замечание/LOC или замечание/страница.
· Индикатор (Success/Analysis): Гистограмма, показывающая IFD_style для каждой работы. Целевой показатель (Success) — стремление к нулю. Анализ динамики покажет, какие типы ошибок повторяются чаще всего, и на что авторам стоит обратить особое внимание.

2.2. Цель 2: Повышение качества итогового продукта (учебного пособия)

Стратегическая цель: Сделать итоговый документ более структурированным, профессиональным и удобным для чтения, минимизировав в нем технические и стилистические ошибки.

Вопросы:

1. Какова плотность ошибок в различных разделах пособия (текст, код, графические материалы)?
2. На каких этапах создания материалов допускается больше всего ошибок, требующих исправления?

Метрики и индикаторы:

Метрика 2.1: Плотность ошибок в продукте (Product Fault Density - PFD)

Мы можем адаптировать эту метрику для разных типов "продуктов" внутри пособия.

· Объект измерения: Различные артефакты проекта (текст, листинги кода, рисунки).
· Атрибут: Качество артефакта.
· Формулы и индикатор (Analysis):
· PFD_text = (Количество орфографических/стилистических ошибок в главе) / (Длина главы в страницах)
· PFD_code = (Количество ошибок в листинге (несоответствие стандартам из п.2 и 3 Задания 5)) / (Количество строк в листинге)
· PFD_figure = (Количество ошибок в оформлении рисунка (отсутствие подписи, ссылки)) / (Количество рисунков в главе)
· Индикатор (Analysis): "Тепловая карта" или круговая диаграмма, показывающая, какой тип контента (текст, код, рисунки) содержит наибольшую плотность ошибок. Это укажет авторам, на каком этапе подготовки материала (написание текста, вставка кода, создание скриншотов) нужно быть внимательнее.

3. План сбора данных

Для расчета метрик необходимо организовать простой, но регулярный сбор данных:

1. Фиксация дефектов: При проверке работы преподавателем (или в ходе взаимопроверки студентами) все замечания классифицируются по типу:
· [ОФОРМЛЕНИЕ_КОДА] - нарушение п.2, 3, 4 Задания 5.
· [ОФОРМЛЕНИЕ_ТЕКСТА] - нарушение п.6 Задания 5.
· [СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ_ОШИБКА] - ошибка в логике, алгоритме, определении.
2. Журнал измерений: Создается простой файл (например, в репозитории measurements_log.md или Excel-таблица), куда заносятся данные по каждой проверке:
· Дата проверки.
· Автор(ы) работы.
· Тип артефакта (Код / Глава пособия).
· Размер артефакта (LOC / страницы).
· Время проверки (в минутах).
· Количество замечаний по категориям (оформление кода, оформление текста, содержание).

4. Выводы

Внедрение предложенной программы измерений позволит перевести процесс следования стандартам из качественной плоскости ("стараемся писать красиво") в количественную. Мы сможем наглядно увидеть прогресс (или его отсутствие) в виде графиков Inspection Rate и гистограмм Fault Density. Это не только упростит работу преподавателя по проверке, но и даст студентам четкую обратную связь для самосовершенствования, полностью соответствуя принципам Agile о важности измерений и адаптации процесса на их основе.